## Acompanhamento dos Programas de Duração Continuada (PDC)

Os Programas de Duração Continuada, definidos no Capitulo VI da Lei 9034, de 27 de Dezembro de 1994, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos 96/99, têm como objetivo definir uma série de ações para a gestão racional dos recursos hídricos do Comitê, com base nos relatórios de situação dos recursos hídricos da Bacia.

Esses programas foram elaborados pelo Comitê da Bacia e em seminários regionais realizados pelo Comitê Coordenador do Plano Estadual dos Recursos Hídricos-CORHI, em articulação com a sociedade civil, estado e municípios do Comitê.

Os programas definem as ações de recuperação das áreas degradadas da Bacia, quantificando os investimentos necessários, bem como as formas de articulação técnica, financeira e institucional do Estado, com a união, estados vizinhos, municípios e entidades nacionais e internacionais de cooperação, atendidas as diretrizes e critérios estabelecidos pelo Plano Estadual dos Recursos Hídricos.

Descreve-se, a seguir, os Programas de Duração Continuada e seus Sub-Programas, apresentados pelo Plano Estadual dos Recursos Hídricos 96/99, anexo V-21, e as atividades que estão sendo desenvolvidas na Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos 15 - Bacia do Turvo/Grande.

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TURVO/GRANDE - CBH-TG

PDC-1  Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos (PGRH)

  - – Para o cumprimento da Lei 7663, no âmbito do Comitê de Bacia, em 1996, deverão ser promovidas discussões sobre temas relevantes para instituição do sistema de gestão descentralizada de recursos hídricos, incluindo:

- reenquadramento e identificação dos corpos d’água da Bacia do Turvo/Grande;

- mecanismo de cobrança pelo uso d’água;

- criação da Agência de Bacia;

- acompanhamento da implantação do Plano de Bacia;

- aprofundamento dos estudos sobre estatutos e regimento do Comitê;

- elaboração do relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos;

- identificação e criação de possíveis áreas de Proteção Ambiental (APA) na Bacia do Turvo/Grande;

- acompanhamento do desenvolvimento do Plano Integrado de Aproveitamento dos Recursos Hídricos das Bacias limítrofes que são: Baixo Pardo/Grande, Mogi-Guaçu, Tietê – Batalha e São José dos Dourados;

- outros temas de interesse;

  - – Implantar sistema gerencial de outorgas com a racionalização da operacionalização dos sistemas de licenciamento, outorgas e controle, visando a preparação dos órgãos estaduais para a implantação de sistema descentralizado de gestão de recursos hídricos, preservando a competência de cada órgão. Deve-se prever a compatibilização dos prazos das licenças e outorgas e suas revalidações à implantação do sistema descentralizado de gestão e diretrizes definidas para a Bacia;

  - – Celebrar convênio de mútua cooperação e assistência entre Estado e Municípios visando delegar aos Municípios já organizados técnica e administrativamente a competência para o gerenciamento de recursos hídricos de interesse local, bem como preparar os demais para recebê-la a longo prazo;

  - –   Efetuar monitoramento hidrológico:

- desenvolvimento de mecanismos de monitoramento através de ações específicas e de legislação;

- normatização das ações do Grupo de Monitoramento Hidrológico;

1.5 – Elaborar estudos para subdivisão da UGRHI para subsidiar:

- a eleição de representantes junto ao Comitê de Bacia;

- a organização e funcionamento de associações de usuários;

- a proposição de ações nos programas de duração continuada;

- a delegação aos municípios para gestão das águas de interesse local;

- a proteção de mananciais;

- outras ações de interesse do Comitê;

  - – Promover a articulação institucional visando os programas e projetos de desenvolvimento e fomento dos diferentes órgãos públicos Estaduais e Municipais às diretrizes definidas para a Bacia;

  - – Desenvolver plano de utilização prioritária dos recursos hídricos considerando situações de estiagem, metas para racionalização do uso da água, estabelecimento de limites para captação e lançamento e critérios para outorga, prevendo compatibilização com o Plano Integrado de Aproveitamento dos Recursos Hídricos das Bacias limítrofes: Mogi-Guaçu, Baixo Pardo/Grande, Tietê/Batalha e São José dos Dourados;

  - - Elaborar plano de contingência para situações críticas (estiagem, cheias, derramamentos acidentais, mortandade, etc.), contemplando o estabelecimento de critérios e procedimentos para captações e lançamentos;

  - – Elaborar o reenquadramento dos cursos d’água da Bacia do Turvo/Grande;

  - – Desenvolver programas de divulgação, educação ambiental e de comunicação social sobre a necessidade econômica, social e ambiental da utilização racional e proteção da água;

  - – Desenvolver mecanismos de cobrança pelo uso da água e adequação tarifária;

  - – Desenvolver projeto de sistema de informações sobre recursos hídricos;

  - – Promover cursos de aperfeiçoamento, especialização, estudos e pesquisas buscando cooperação e intercâmbio técnico nacional e internacional em Recursos Hídricos;

PDC-2  Aproveitamento Múltiplo e Controle dos Recursos Hídricos (PQRH)

  - – Elaborar estudos de viabilidade sobre a regularização dos rios da bacia do Turvo/Grande;

  - – Desenvolver estudos de inventário e viabilidade do potencial hidrelétrico remanescente dos rios da Bacia do Turvo/grande;

  - – Desenvolver estudos para implantação da Hidrovia no rio Grande;

  - – Elaborar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e projetos de sistemas de obras hidráulicas para aproveitamento múltiplo e controle de Recursos Hídricos;

PDC-3  Serviços e Obras de Proteção e Recuperação da qualidade dos Recursos Hídricos (PQRH)

  - – Efetuar a vigilância sanitária e o diagnóstico de doenças de veiculação hídrica;

  - –Identificar as diversas fontes de poluição;

  - – Promover o financiamento para tratamento de efluentes industriais;

  - – Desenvolver estudos, projetos e obras para a disposição adequada dos resíduos sólidos;

  - – Alocar os recursos financeiros para a execução das obras previstas por consórcios formados ou que vierem a ser formados dentro da bacia;

  - – Executar projetos, serviços e obras para tratamento de esgotos urbanos nas bacias dos rios Turvo e Grande;

  - – Implantar medidas de controle e fiscalização do uso de agrotóxicos;

PDC-4  Desenvolvimento e Proteção das Águas Subterrâneas (PDAS)

4.1 – Desenvolver programa de divulgação da Legislação específica;

4.2 – Implantar programa de controle com cadastramento de perfuração e perfuradores de poços;

4.3 – Efetuar a prevenção e o controle de poluição dos aqüíferos;

4.4 – Celebrar convênios entre Estado, Municípios e/ou iniciativa privada para gestão e exploração racional e pesquisa da água subterrânea;

PDC-5  Conservação e Proteção dos mananciais Superficiais de Abastecimento Urbano (PRMS)

5.1 – Elaborar plano de desenvolvimento de APA’s;

5.2 – Promover o uso racional da água mediante desenvolvimento operacional de sistemas de saneamento básico;

5.3 – Desenvolver campanhas de conscientização e cooperação técnica entre Estados e Municípios e/ou iniciativa privada;

5.4 – Investir prioritariamente em programas de controle e redução de perdas nos sistemas públicos de abastecimento de água;

5.5 – Desenvolver estudos para ampliação de mananciais de bastecimento de água para núcleos urbanos;

5.6 – Desenvolver legislação compatível com a política de recursos Hídricos da Bacia para proteção de mananciais de águas superficiais;

PDC-6  Desenvolvimento Racional da Irrigação (PDRI)

6.1 – Executar o cadastramento de irrigantes e regularização das captações de águas superficiais e subterrâneas;

6.2 – Efetuar zoneamento hidroagrícola, com indicação das áreas de aptidão para irrigação, visando a melhoria da produção;

6.3 – Promover o uso racional da água e o monitoramento da irrigação, com implantação de novas estações climatológicas, sensoriamento remoto e o desenvolvimento de programas de informação ao irrigante;

6.5 – Elaborar estudos, levantamentos, projetos e obras de sistemas coletivos de irrigação e drenagem, com participação dos irrigantes e de suas associações;

PDC-7  Conservação de Recursos Hídricos  na Indústria (PCRH)

7.1 – Desenvolver ações de cosncientização para o uso mais racional da água;

7.2 – Promover a recirculação da água e desenvolvimento de novos dispositivos hidráulicos;

7.3 – Implantar mecanismos de orientação à localização das indústrias considerando os aspectos hídricos e planos de zoneamento;

7.4 – Sensibilizar o setor industrial quanto à implantação do sistema de cobrança pelo uso das águas e sua participação na gestão dos recursos arrecadados;

7.5 – Cadastrar e controlar a utilização da água para fins industriais;

PDC-8  Prevenção e Defesa contra Inundações-(PPDI)

8.1 – Efetuar o cadastramento e o zoneamento de áreas inundáveis;

8.2 – Incentivar a implantação de medidas não estruturais, mediante cooperação entre Estado e Municípios;

8.3 – Desenvolver ações voltadas para as várzeas de rios e para córregos urbanos, através de estudos, projetos, serviços e obras de desassoreamento, retificação e canalização de cursos d’água;

8.4 – Celebrar convênios com os Municípios para estudos, projetos, serviços e obras de controle de cheias e defesa contra inundações.

PDC-9  Prevenção e Defesa contra a Erosão do Solo e o Assoreamento dos Corpos D’água (PPDE)

9.1 – Desenvolver ações conjuntas entre o Estado e os Municípios, no estabelecimento de medidas de controle preventivo da erosão e conservação do solo rural;

9.2 – Incentivar a produção de mudas e promoção de reflorestamento ciliar e reservas;

9.3 – Elaborar estudos e levantamento para orientação e controle da exploração de areia e outros;

9.4 – Dar assistência e orientação para Municípios para o controle de extração de areia e outros minerais;

9.5 – Celebrar convênios com os Municípios para os estudos, projetos, serviços e obras de prevenção e defesa contra a erosão do solo urbano e rural e o assoreamento nos corpos d’água.

PDC-10  Desenvolvimento dos Municípios Afetados por Reservatórios e Leis de Proteção de Mananciais (PDMA)

10.1 – Desenvolver projetos complementares para implantação e controle de infraestrutura para utilização dos reservatórios, para recreação, esportes náuticos, turismo e pesca amadora;

10.2 – Desenvolver projetos complementares para implantação de sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e de coleta, tatamento e disposição final de resíduos sólidos;

10.3 – Incentivar a implantação de áreas de proteção e conservação ambiental;

10.4 – Promover programas complementares de educação, saúde, transporte, assistência técnica e extensão rural ao pequeno produtor.

PDC-11  Articulação Interestadual e com a União (PAIU)

11.1 – Cooperar com os Estados e a União com vistas ao planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos em Bacias de rios de domínio federal.

PDC 12  Participação do Setor Privado (PPSP)

O QUADRO 11.19 apresenta os projetos contratados pelo Comitê de 1.996 a 1.998 e a situação em que se encontravam em 15/07/99, enquanto que o QUADRO 11.20 apresenta a posição, em 15/07/99, dos projetos priorizados para contratação pelo Comitê no ano de 1.999.

QUADRO 11.19 - Projetos contratados de 1996 a 1998

| N.Controle | Ano | Tomador | PDC | Empreendimento | Valor Global | Vlr.Contr FEHIDRO | Pop. Benef. | Contrato |  | Anda-mento | Prestação de Contas | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | No | Data |  |  |  |
| 001/001/96 | 96 | Paranapuã | 9.5 | Construção de galeria de águas pluviais-trecho entre Av. Luizete, Av.CircularA, Rua José Ribeiro e Córrego das Araras. | 26.000,00 | 18.877,50 | 1.280 | 002/97 | 26/06/97 | 100% | OK | 60 d. (único proj.financiado,os demais Fundo Perdido) |
| 002/002/96 | 96 | Inst.Florestal | 9.2 | Produção de 20.000 mudas de esp.florestais nativas | 13.831,40 | 6.961,40 | 2.000 | 011/98 | 26/03/98 | 100% | Em andamento | 10m |
| 003/001/97 | 97 | Aspásia | 9.5 | Constr.de Galerias de Águas Pluviais nas ruas Roberto dos Santos, rua dos Pinheiros, rua José Gonçalves Valentim, rua Scapin e rua Sete de Setembro | 150.937,00 | 120.000,00 | 1.978 | 015/98 | 28/04/98 | 100% | OK | 90d |
| 004/002/97 | 97 | CAMU | 6.1/6.3 | Subsídios do meio físico para racionalização do uso da água na agricultura irrigada. | 62.500,00 | 50.000,00 | 10.000 | 091/98 | 18/06/98 | 100% | OK | 150d |
| 005/003/97 | 97 | Dolcinópolis | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais no Conj. Hab.Jd.Renópolis | 102.578,00 | 82.062,72 | 760 | 004/98 | 05/02/98 | 100% | OK | 60d |
| 006/004/97 | 97 | Estrela d´Oeste | 9.5 | Galerias de Águas Pluviais+D1 nas ruas Brasil, Aporé, Pernambuco e Paraíba. | 144.796,00 | 115.837,00 | 8.746 | 005/98 | 19/02/98 | 88% |  | 90d |
| 007/005/97 | 97 | Fernandópolis | 8.3 | Drenagem e controle de Erosão urbana de Fundo de Vale no Jd. Santista e Jd. Rio Grande. | 150.670,00 | 120.000,00 | 2.160 | 037/98 | 28/05/98 | 100% | OK | 90d+45d |
| 008/006/97 | 97 | IPT | 1 | Diagnóstico da Sit .atual dos R.H. e estabelecimento de diretrizes técnicas p/elaboração do Plano da B. H. do Turvo Grande – 1º Relatório de Andamento. | 195.000,00 | 145.000,00 | 1.5milhão | 270/98 | 13/11/98 | 50% | Em andamento | 12m |
| 009/007/97 | 97 | Mesópolis | 8.3 | Constr.de Passagem de nível e drenagem na Av.São João, da arua Rio Grande até rua Tocantins. | 152.802,56 | 92.016,00 | 1.074 | 021/98 | 28/05/98 | 100% | OK | 90d+90d |
| 010/008/97 | 97 | Paranapuã | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais, trecho entre Av.Luizete e Circular A, r.José Ribeiro, e córrego das Araras 2ª Etapa. | 138.000,00 | 110.400,00 | 1.400 | 001/98 | 28/01/98 | 100% | Em andamento | 60d |
| 011/009/97 | 97 | Pindorama | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais Jd. Palmeiras | 112.530,30 | 65.984,00 | 3.000 | 014/98 | 17/04/98 | 40% | Em andamento | 90d+60d. |
| 012/010/97 | 97 | Riolândia | 9.5 | Drenagem Urbana – Constr. Galeria de Águas Pluviais na Av. Marginal, r. José Alves Barcelos, r. 2 e 6 até córrego Veadinho. | 110.978,50 | 88.790,00 | 400 | 101/98 | 19/06/98 | 100% | OK | 90d |
| 013/011/97 | 97 | SAEV | 3.6 | Construção Emissário na região Nordeste da cidade de Votuporanga | 271.641,20 | 120.000,00 | 45.000 | 155/98 | 29/16/98 |  | Em andamento | 90d |
| 014/012/97 | 97 | Taiaçu | 3.6 | Implantação de Estação Elevatória de Esgoto Sanitário e emissário | 66.283,77 | 42.800,00 | 5.385 | 181/98 | 02/07/98 |  | Em andamento | 120d (26/04/99) |
| 015/013/97 | 97 | Turmalina | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais – na vida de acesso SP-463 | 169.000,00 | 120.000,00 | 1.200 | 002/98 | 28/01/98 | 100% | OK | 60d |
| 016/014/97 | 97 | Urânia | 8.3 | Galeria de Águas Pluviais – Av.Getúlio Vargas até aterro FEPASA | 51.400,00 | 41.120,00 | 5.000 | 022/98 | 22/05/98 | 100% | OK | 90d+60d |
| 017/015/97 | 97 | Valentim Gentil | 8.3 | Galeria de Águas Pluviais – Canalização córrego Varação | 216.024,00 | 120.000,00 | 6.845 | 013/98 | 24/05/98 | 100% | OK | 90d |
| 018/016/97 | 97 | Vitória Brasil | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais na r. São Paulo e Antonio Rogério até córrego do Cedro. | 97.152,00 | 77.722,00 | 580 | 009/98 | 19/03/98 | 100% | OK | 90d+ñ tem prorr. |
| 019/017/97 | 97 | Populina | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais na rua 14 de julho | 94.763,00 | 75.810,00 | 4.678 | 006/98 | 20/02/98 | 100% | OK | 90d |
| 020/018/97 | 97 | Monte Alto | 9.2 | Recomposição da Mata Ciliar | 64.907,00 | 49.632,00 | 20.000 | 023/99 | 09/03/99 |  | OK | 9m |
| 021/019/97 | 97 | COMAR | 9.2 | Projeto Demonstrativo de recuperação de Mata Ciliar da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande e Apoio para iniciativas municipais. | 54.293,00 | 43.434,00 | 1,5milhão | 037/99 | 23/03/99 |  | Em andamento | 9m |
| 022/0001/98 | 98 | Catanduva | 8.3 | Construção de canal à céu aberto do afluente do córrego do Mamona | 153.246,50 | 100.000,00 | 15.000 | 151/98 | 26/06/98 | 80% | Em andamento | 180d |
| 023/002/98 | 98 | Cedral | 8.3 | Galeria de Águas Pluviais no córrego Baixadão | 125.000,00 | 100.000,00 | 500 | 075/98 | 17/06/98 | 100% | OK | 90d+61d |
| 024/003/98 | 98 | Cons.S.Domingos | 8.8 | Programa de Controle de Inundação na Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos | 95.171,80 | 75.000,00 | 190.000 | 216/98 | 03/07/98 | 80% | valor | 60d+ ñ tem prorr. |
| 025/004/98 | 98 | Fernandópolis | 8.3 | Galeria de Águas Pluviais no Fundo do Jd. Santista (compl. De 1997) | 80.794,00 | 64.600,00 | 2.160 | 134/98 | 25/06/98 | 100% | OK | 90d+60d |
| 026/005/98 | 98 | Novais | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais nas ruas José Carneiro Cerrano, João Velho Domingues, Salvador Lopes Cabrera, Francisco Pimenta, Antônio B.Romero | 107.932,00 | 86.345,00 | 3.240 | 071/98 | 16/06/98 | 100% | OK | 90d |
| 027/006/98 | 98 | Pirangi | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais no Jd. Ferraz II, Boa Vista, N. S. Aparecida, e Alvorada. | 154.074,00 | 100.000,00 | 4.000 | 102/98 | 19/06/98 | 100% | OK | 90d |
| 028/007/98 | 98 | Riolândia | 9.5 | Drenagem urbana nas ruas 20 (da Av. 7 até córrego Viadinho), av. 3 (da rua 18 até rua 20). | 128.383,00 | 100.000,00 | 2.400 | 106/98 | 19/06/98 | 100% | Em andamento | 90d |
| 029/008/98 | 98 | Santa Albertina | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais nas ruas Olímpio E. Lacerda, rua 1 – Cohab, rua Osório F. de Souza, rua Brasil. | 80.990,60 | 64.000,00 | 980 | 120/98 | 24/06/98 | 100% | Em andamento | 90d.+90d. |
| 030/009/98 | 98 | SAEV | 3.6 | Termo de Ref. p/contratação de Serviços p/Sist. De Trat. De Esgoto Sanitário. | 172.000,00 | 100.000,00 | 70.000 | 154/98 | 29/06/98 |  |  | 210d. |
| 031/010/98 | 98 | Turmalina | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais nas ruas Duque de Caxias, ruas São José, rua Sergipe e rua Bahia – 2ª Etapa. | 104.360,45 | 83.488,00 | 1.500 | 113/98 | 24/06/98 | 100% | OK | 90d.+34d. |
| 032/011/98 | 98 | Urãnia | 8.3 | Canalização à céu aberto – Av. Barão do Rio Branco | 127.211,00 | 100.000,00 | 5.000 | 082/98 | 17/06/98 | 90% |  | 90d.+90d. |
| 033/012/98 | 98 | Valentim Gentil | 8.3 | Canalização do Córr. Varação na av.Horário Gonçalves de Moraes. | 170.593,00 | 100.000,00 | 6.845 | 072/98 | 15/06/98 | 100% | OK | 90d. |
| 034/013/98 | 98 | Paranapuã | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais na rua dos Patrícios, rua 7, av. Circular C, e Av. Antonio Castelieri. | 97.825,00 | 78.260,00 | 1.500 | 136/98 | 25/06/98 | 100% | Em andamento | 90d. |
| 035/016/98 | 98 | Populina | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais na rua Rio de Janeiro, jusante da rua Catanduva – Estrada Municipal até início da rua São Paulo. | 126.556,30 | 100.000,00 | 500 | 110/98 | 22/06/98 | 80% |  | 90d. |
| 036/015/98 | 98 | Vitória Brasil | 9.5 | Galeria de Águas Pluviais na rua Antonio Rogério entre as ruas São Paulo e rua Nunes e a jusante do Trecho 7 até córrego Ariranha. | 97.152,00 | 77.722,00 | 580 | 011/98 | 29/01/99 | 50% |  | 90d. |
| 037/016/98 | 98 | CINDAGRI | 2.4 | Avaliação dos impactos Ambientais para implantação do Plano de Irrigação no Nordeste Paulista. | 95.625,00 | 76.500,00 | 150.000 | 038/98 | 26/03/99 |  |  | 3m. |

Valor Global		FEHIDRO

Totais:	4.363.002,38		3.112.361,62

QUADRO 11.20 - Posição, em 15/7/99, dos projetos priorizados pelo CBH-TG no ano de 1.999.

| Programa: Gestão em Recursos Hídricos Sub-Programa: Desenvolvimento Institucional/Proteção, Fiscalização e Conservação Ambiental/Outros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitante | Empreendimento | Rec. FEHIDRO Fundo Perdido | PDC |  | Agente técnico |  |  | TGR |  |  |  | Agente Financeiro |  | OBSERVAÇÃO |
|  |  |  |  |  | Agente técnico | Entrada Projeto | Data Parecer | Entrada do projeto |  |  | Data do Parecer | Data de envio da doc. | Data assin. Contrato |  |
| PM S. J. Rio Preto | Ed. Ambiental c/ monit. Em Rec. Hid. | 99.954,55 | 1 |  | CETESB CEAM | 30/04/99 | 28/05/99 | não necessita outorga |  |  |  |  |  | aguardando documentação contábil para envio ao agente financeiro |
| Inst. Florestal | Ed. Ambiental "Prainha Limpa" | 20.000,00 | 1 |  | CETESB CEAM | 30/04/99 | 23/06/99 | não necessita outorga |  |  |  |  |  | aguardando documentação contábil para envio ao agente financeiro |
| ETAE - Votuporanga | Ed. Ambiental em Rec. Hídricos | 20.000,00 | 1 |  | CETESB CEAM | 30/04/99 | 23/06/99 | não necessita outorga |  |  |  |  |  | aguardando documentação contábil para envio ao agente financeiro |
| SAEV | Rec. De Mata Ciliar | 80.000,00 | 9 |  | CETESB CEAM | 30/04/99 |  |  |  |  |  |  |  | aguardando complementação junto ao agente técnico - Fundação Florestal |
| CINDAGRI | Outorga de Rec. Hidricos | 27.200,00 | 1 |  | DAEE | 26/04/99 |  | 28/05/99 | 01/06/99 |  |  |  |  | Em análise junto agente técnico |
| Nova Granada | Est/Proj/Linc/Dest. – Resíduos Sólidos | 60.000,00 | 3 | CETESB ERTR |  | 30/04/99 |  |  |  |  |  |  |  | A ser Deliberado em plenária na 3ª Reunião Extraordinária em 16/07/99 |
| CIDENP | Est/Licenc/para Resíduos Sólidos | 98.000,00 | 3 | CETESB ERTR |  | 30/04/99 |  |  |  |  |  |  |  | A ser Deliberado em plenária na 3ª Reunião Extraordinária em 16/07/99 |
| Paulo de Faria | Dren. Urbana e Controle Inundação | 54.026,00 | 9 | DAEE |  | 10/05/99 | 25/06/99 | não necessita outorga |  |  |  |  |  | aguarda documentação contábil para envio ao agente financeiro |
| Ouroeste | Proj. Drenagem Urbana | 32.864,40 | 9 | DAEE |  | 10/05/99 | 12/07/99 | não necessita outorga |  |  |  |  |  | aguarda documentação contábil para envio ao agente financeiro |
| Riolândia | Galeria de Águas Pluviais nas ruas 18,20,22 e adjacências | 100.000,00 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 | 03/05/99 | 10/05/99 |  | 13/05/99 |  | 13/05/99 | 25/06/99 | Contrato assinado |
| Valentim Gentil | Obra de combate a inundação e canalização do Córrego Varação | 100.000,00 | 8 | DAEE |  | 26/04/99 | 18/05/99 | já outorgado |  |  |  | 25/05/99 | 11/06/99 | Contrato assinado |
| Santa Albertina | Galeria de Águas Pluviais – Complementação | 69.593,69 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 | 21/05/99 | não necessita outorga |  |  |  | 10/06/99 |  | em análise junto ao agente financeiro |
| Cedral | Serviços complementares do córrego Baixadão | 100.000,00 | 8 | DAEE |  | 26/04/99 | 28/04/99 | já outorgado |  |  |  | 10/05/99 | 31/05/99 | Contrato Assinado |
| Urânia | Complementação da Canalização a jusante da av. Rio Branco | 96.584,00 | 8 | DAEE |  | 26/04/99 | 17/05/99 | já outorgado |  |  |  | 15/06/99 |  | em análise junto ao agente financeiro |
| Parisi | Construção de Galeria de Águas Pluviais da rua José Pretti, e vicinal Angelo Comar | 100.000,00 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 | 16/06/99 | não necessita outorga |  |  |  | 23/06/99 |  | em análise junto ao agente financeiro |
| Orindiúva | Construção de Galeria de Águas Pluviais nas ruas Mato Grosso, Minas Gerais e Pará | 100.000,00 | 9 | DAEE |  | 10/05/99 | 18/05/99 | 19/05/99 |  | 25/05/99 |  | 31/05/99 | 23/06/99 | Contrato assinado |
| Cardoso | Construção de Galeria de Águas Pluviais na Av. Dr. Cenobelino de Barros Serra | 100.000,00 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 | 10/05/99 | 19/05/99 |  | 19/05/99 |  | 31/05/99 |  | em análise junto ao agente financeiro |
| Tabapuã | Dren. de águas Pluviais no Parque Indust. Ivam Baldi e COHAB Alicio Ulian | 100.000,00 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 | 24/05/99 | não necessita outorga |  |  |  | 06/07/99 |  | em análise junto ao agente financeiro |
| Votuporanga | Construção de Galeria de Águas Pluviais | 85.974,79 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 | 08/06/99 | já outorgado |  |  |  | 10/06/99 |  | em análise junto ao agente financeiro |
| Onda Verde | Construção de Galeria de Águas Pluviais no Jd. Primavera | 78.269,64 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 | 25/05/99 | 07/06/99 |  | 18/06/99 |  | 22/06/99 |  | em análise junto ao agente financeiro |
| Cândido Rodrigues | Construção de Galeria de águas Pluviais da rua São Paulo a São José | 76.503,53 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 |  |  |  |  |  |  |  | em análise junto ao agente técnico (26/04/99) |
| Fernandópolis | Reconstrução de Galeria de Águas Pluviais na Av. dos Arnaldos - Jd. Por-do-Sol | 100.000,00 | 8 | DAEE |  | 26/04/99 | 31/05/99 | já outorgado |  |  |  | 10/06/99 |  | em análise junto ao agente financeiro (10/06/99) |
| Mesópolis | Construção de Galeria de Águas Pluviais na rua José Galice | 89.987,00 | 9 | DAEE |  | 26/04/99 | 14/06/99 | não necessita outorga |  |  |  | 24/06/99 |  | em análise junto ao agente financeiro (24/06/99) |
| DAEE - SJRP | Cadastramento de irrigantes da região de influencia do "Canal de Irrigação do Noroeste Paulista" | 20.000,00 | 6 | DAEE |  | 03/05/99 |  | 28/05/99 |  |  |  |  |  | em análise junto ao agente técnico |
| Aspásia | Exec. Ampl. Des. De Tanque | 84.405,00 | 6 | DAEE |  | 03/05/99 |  | 24/05/99 |  |  |  |  |  | em análise junto ao agente técnico |
| CAMU - Urânia | Exec. Ampl. Des. De Tanque | 63.750,00 | 6 | DAEE |  | 03/05/99 |  | 24/05/99 |  |  |  |  |  | em análise junto ao agente técnico |